**AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA**

**INGRESOS Y GASTOS**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

El presupuesto asignado de ingresos al mes de septiembre fue de B/.18,529,692.00, se recibieron transferencias por B/.14,769,200.00, con una ejecución del 79.7%.



Al 30 de septiembre de 2022 se realizaron gastos por B/.15,432,129.32, con un nivel de ejecución de 75.7%.



En el presupuesto de gastos de funcionamiento la ejecución presupuestaria fue de B/.2,783,963.10, que equivale a un 84.2% de lo asignado (B/.3,372,547.00). Los servicios personales reflejan el mayor nivel de ejecución con un monto de B/.2,505,630.86 (88.4%).

La ejecución de inversiones fue por el monto de B/.12,593,025.89, que equivale a un 74.0% de los gastos asignados para inversiones hasta el mes de septiembre de 2022 (B/.17,012,589.00); de esto, se destacan los proyectos Desarrollo de Gobierno Electrónico con una ejecución presupuestaria por B/.4,116,211.26, el proyecto Desarrollo Solución Tecnológica Sistema Penal Acusatorio (SPA) con 3,544,470.96, Desarrollo e Implementación de la Nube Computacional Gubernamental con B/.831,846.07, el proyecto Implementación del Sistema de Centro de Atención Ciudadana CAC-311 y el proyecto de Implementación del Programa Panamá en Línea con B/.2,464,414.38.

Los compromisos registrados en el mes de septiembre ascienden a B/.1,765,014.98, de los cuales el 82.8% (B/.1,461,107.37) pertenecen a inversiones, se detallan:

- Planilla de personal transitorio de inversiones por B/.54,928.99 (incluye cuotas patronales).

- Orden de Compra 4200434896 (B/.31,899.91): Servicio y licenciamiento de cortafuego y control de acceso a la red, del 01 de agosto 2022 al 01 de agosto 2023.

- Contrato 21-2022 (B/.299,600.00): Servicio de diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información para la captura de notas, asistencias y apreciación de los estudiantes que pertenecen a los Centro Educativos del Ministerio de Educación- Proyecto Libreta Digital.

- Contrato 24-2022 (B/.885,998.52): Servicio de soporte, mantenimiento y monitoreo de todos los componentes del CRM RESPOND 311 Centro de Atención Ciudadana, así como el Reporteador de Inteligencia y Negocios, que incluye las licencias existentes que conforman las plataformas del Sistema de Centro de Atención Ciudadana para el período 2020, 2021 y 2022.

- Contrato 22-2022 (B/.13,375-porción 2022): Servicio para el desarrollo y adecuaciones de software para integración del departamento de Importaciones de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (DNFD-MINSA) y con el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) en la Autoridad Nacional de Aduanas.

- Contrato 12-2022 (B/.175,000-porción 2022): Prestación del servicio integral de mantenimiento y administración técnica de todos los componentes y comunicación para el servicio de centro de operaciones/ soporte de red, mesa de ayuda para la Red Nacional Multiservicios (RNMS).













