**AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA**

**INGRESOS Y GASTOS**

**AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

El presupuesto asignado de ingresos al mes de agosto fue de B/.16,347,438.00, se recibieron transferencias por B/.8,246,010.00, con una ejecución del 50.4%.



Al 31 de agosto de 2022 se realizaron gastos por B/.8,868,427.69, con un nivel de ejecución de 45.7%.



En el presupuesto de gastos de funcionamiento la ejecución presupuestaria fue de B/.2,535,779.17, que equivale a un 82.8% de lo asignado (B/.3,063,327.00). Los servicios personales reflejan el mayor nivel de ejecución con un monto de B/.2,205,901.91 (87.1%).

La ejecución de inversiones fue por el monto de B/.11,131,918.52, que equivale a un 66.4% de los gastos asignados para inversiones hasta el mes de julio de 2022 (B/.16,763,879.00); de esto, se destacan los proyectos Desarrollo de Gobierno Electrónico con una ejecución presupuestaria por B/.3,752,264.03, el proyecto Desarrollo Solución Tecnológica Sistema Penal Acusatorio (SPA) con 3,544,470.96, Desarrollo e Implementación de la Nube Computacional Gubernamental con B/.831,846.07 y el proyecto de Implementación del Programa Panamá en Línea con B/.2,460,152.67.

Los compromisos registrados en el mes de agosto ascienden a B/.4,801,464.72, de los cuales el 93.2% (B/.4,477,002.19) pertenecen a inversiones, se detallan:

- Planilla de personal transitorio de inversiones por B/.81,660.54 (incluye cuotas patronales).

 - Orden de Compra 4200430366 (B/.51,563.52): Renovación de servicios de enlaces de comunicaciones de las oficinas de AIG, período de enero a diciembre 2022.

- Contrato 16-2022 (B/.58,208.00): Servicio de mejoras necesarias para el Portal de Datos Abiertos de Panamá.

- Contrato 13-2022 (porción 2022- B/.245,000.00): Servicio de mesa de ayuda para la Red Nacional Multiservicios por período de enero a julio de 2022.

- Orden de Compra 4200429969 (B/.34,279.20): Renovación de servicios de enlace de comunicación terrestre para los 4 sitios de ubicación de oficinas de AIG, dentro de la Red Nacional Multiservicios por período de enero a diciembre 2022.

- Orden de Compra 4200430019 (B/.9,501.60): Renovación de arrendamiento de circuitos eléctricos en el Centro de Datos TIGO para los servidores de la Nube Computacional Gubernamental (NCG) de la AIG, por período de enero a diciembre 2022.

- Orden de Compra 4200431988 (B/.873.33): Servicio de catering para ofrecer en capacitación sobre procesos de adquisiciones bajo Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

- Orden de Compra 4200428602 (B/.17,533.02): Servicio de limpieza para oficinas de AIG por período de julio a septiembre de 2022.

- Orden de Compra 4300032037 (B/.39,840.49): Adquisición de equipos de comunicaciones (conmutadores) para las nuevas oficinas de la AIG.

- Orden de Compra 4200433068 (642.00): Reparación y configuración del sistema de votación electrónica de la Corte Suprema de Justicia.

- Contrato 004-2022 (B/.538,971,84): Contratación de servicios técnicos para el apoyo y acompañamiento de gestiones dentro de proyectos de la Agenda Digital Nacional, relacionadas con arquitectura de sistemas, análisis de requisitos, programación, pruebas de calidad, manejo de datos.

 - Contrato 003-2022 (B/.192,411.89): Servicios técnicos para el apoyo y acompañamiento en las gestiones relacionadas con administración y coordinación de proyectos de la Agenda Digital Nacional.

 - Contrato 17-2022 (B/.144,450.00 porción 2022): Programa Acompañamiento Técnico Especializado “Aprender Haciendo” (Módulos 1, 2 y 3).

 - Contrato 09-2022 (B/.2,369,889.50): Contratación de los servicios de administración, operación, soporte y monitoreo de la infraestructura virtual y de la plataforma de seguridad para el proyecto Desarrollo Solución Tecnológica Sistema Penal Acusatorio para la vigencia 2022.

 - Contrato 19-2022 (B/.703,920.10): Servicios de administración, operación, soporte y monitoreo de la infraestructura virtual y de la plataforma de seguridad para el Sistema Penal Acusatorio.

 - Contrato 18-2022 (B/.287,963.76): Servicio de centro de datos, administración, operación y monitoreo de plataforma de comunicaciones del Sistema Penal Acusatorio.



 

 



 



